Pôle Aménagement Durable et Mobilité

Direction des Infrastructures

Agence Territoriale d’Echillais

DOSSIER D'EXPLOITATION POUR FERMETURE D’URGENCE

CHANTIER :  Fermeture d’urgence du pont du Brault à la suite d’une avarie majeure du système de manœuvre. La RD 9 sera donc fermée entre le Giratoire de bourg Chapon et le giratoire de Puyravault en Vendée.

MAITRE D'OUVRAGE :

Conseil Départemental de la Charente –Maritime

Direction des Infrastructures du Département

37, rue de l’Alma

17107 Saintes Cedex                                          	tél : 05 46 97 55 55

MAITRE D'OEUVRE :

Agence d’Echillais

Secteur Ré- la Rochelle – Marans

M. Tournadour/Millet                                        	tél: 07 87 33 20 65

/06 14 42 03 06

ENTREPRISES :

Baudin Chateauneuf

Etchard

Comprenant :

- une notice explicative comprenant :

  - une description de la nature du chantier

  - les dates et durées prévues, les phasages éventuels

  - le mode d’exploitation retenu et sa justification (alternat par feux, par piquets, déviations,…)

  - les mesures d’information des usagers et des riverains

Délais :

- Travaux d’urgence à partir du 18/05/2023 et pour 3 semaines (1er estimatif)

| L’entreprise, | Le Maître d’œuvre, son représentant, D.Tournadour | L ‘Agence d’Echillais C. Geai |
| --- | --- | --- |

1- NOTICE EXPLICATIVE

- Route Départementale N° RD 9

- P.R. 18+850

- Communes de Charron      Lieu-dit :  Sèvre Niortaise

- Site :  Pont du Brault

1-1 description de la nature du chantier

Le système de manœuvre du pont a subi une avarie majeure (rupture de la tête de vérin qui contrôle la montée et descente du tablier). Le pont est en position ouverte. La circulation sur la RD est bloquée. La navigation est interdite.

Des opérations de sécurisation, afin de verrouiller l'ouvrage en position ouverte et s'assurer que le tablier ne retombe pas sont en cours de préparation. Les opérations pour redescendre le tablier de l'ouvrage se feront dans un second temps.

La durée des travaux est estimée à 3 semaines (1er estimation)

Les travaux sont pilotés par le service ouvrage d’art du département et assurés par l’entreprise Baudin Chateauneuf et Etchard.

1-2 dates et durées prévues, les phasages éventuels

La fermeture entre le giratoire de Bourge Chapon et le Pont du Brault est effectif depuis le 18 Mai et pour une durée évaluée à 3 semaines

Il en est de même coté Vendée entre le giratoire de Puyravault et le pont du Brault.

1-3 mode d’exploitation retenu et sa justification (alternat par feux, par piquets, déviations…)

/

Mode opératoire

1° Phase mise en sécurité du tablier en position ouverte

2° Dépose du vérin endommager

3° Descente de l’ouvrage

Exploitation

FERMETURE DE LA RD 9 depuis le Giratoire de Bourg Chapon au 18+500 coté Charente Maritime dans les 2 sens de circulation.

FERMETURE DE LA RD 10A depuis le giratoire de Puyravault coté Vendée.

Une déviation de transit Vendée / La Rochelle (itinéraire conseiller PL et VL) est mise en place depuis le 18 mai comme suit :

Dans les deux sens de circulation entre Moreilles sur le département de la Vendée et Lagord :

-Déviation depuis la D 137 à Moreilles puis RN11 jusqu’à la N237 à Lagord et vice et versa.

Une déviation locale est mise en place depuis le 18 mai comme suit :

Dans le sens La Rochelle/ Vendée :

-Déviation depuis le giratoire de Bourg Chapons sur la RD 105 via Marans, puis D137 direction Vendée.

Un accès commerce a été aménager depuis le giratoire de Bourg Chapon.

Une fermeture étanche est mise place un niveau de la route desservant les écluses (D9e1)

Dans le sens Vendée / La Rochelle :

-Déviation mis en place par le département de la Vendée depuis le giratoire de Puyravault sur la RD 25 via Sainte-Radegonde des Noyers, puis D137 direction Charente Maritime via Marans.

La route sera ouverte à la circulation a l’issue de la phase de descente et de sécurisation de l’ouvrage.

La durée des travaux est estimée à 3 semaines, il s’agit d’une première estimation pouvant évoluée suivant les contraintes de chantier.

2-4 modalités de maintenance et de contrôle de la signalisation

- Mise en place de la signalisation

Coté Charente Maritime

- Fermeture et déviation par : Le Centre d’exploitation de Marans.  1 route de Saint-Jean de Liversay, 17000, La Marans.

Personne en charge : M. Millet (06 14 42 03 06).

Coté Vendée

- Fermeture et déviation par : Le Centre d’exploitation de Chaillé-les-Marais

Personne en charge : Jérôme Bernard (06 86 28 69 58)

2-5 mesures d’information des usagers et des riverains

- Panneaux d’information :  oui

- Communication à riverains (lettre circulaire, tract…) : :   BHIR, panneau d’information, réseaux sociaux,

2-6 Plan de Déviation

En annexe